|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Milestones** | | |
| **Name** | **Expected Completion Date** | **Date completed By** |
| Wireframes | 13/9/2020 | 31/8/2020 |
| Prototype | 8/11/2020 | 2/11/2020 |
| Launch | 15/11/2020 |  |
| Status Report 1 | 4/10/2020 | 23/9/2020 |
| Status Report 2 | 1/11/2020 | 27/10/2020 |
| Final Report | 22/11/2020 | 19/11/2020 |